# Sequenciador (para contexto)

Estrutura das funcionalidades escritas durante a Lean Inception: nome-da-funcionalidade (Esforço em Es, Valor para o negócio em $s, Valor para o usuário em ✔)

Onda 1:

* Cadastro com e-mail (E $ ✔)
* Editar perfil (E $ ✔)
* Criar lista personalizada (EE $$ ✔✔✔)

Onda 2:

* Adicionar livro a "Quero Ler" (E $$ ✔✔)
* Adicionar foto de perfil (EE $ ✔✔)
* Remover livro da lista (E $ ✔)

Onda 3:

* Mover para "Já Li" (E $$ ✔✔)
  + MVP definido englobando as funcionalidades anteriores a esse ponto.
* Editar review (E $ ✔)
* Escrever review (E $$$ ✔✔✔)

Onda 4:

* Buscar livro por título/autor (EE $$$ ✔✔✔)
* Excluir review (E $ ✔)
* Avaliação por estrelas (1-5) (E $$$ ✔✔✔)

Onda 5:

* Página do livro com nota média (EE $$$ ✔✔✔)
* Seguir outros leitores (EE $$ ✔✔)
* Curtir review (E $ ✔)

# Backlog

HU = História de Usuário

### Sprint 1.1

Book-1 Cadastrar com e-mail

Book-2 Editar perfil

Book-3 Criar lista personalizada

### Sprint 1.2

Book-4 Adicionar livro a "Quero Ler"

Book-5 Adicionar foto de perfil

Book-6 Remover livro da lista

### Sprint 1.3

Book-7 Mover para "Já Li"

Book-8 Editar review

Book-9 Escrever review

### Sprint 1.4

Book-10 Buscar livro por título/autor

Book-11 Excluir review

Book-12 Avaliação por estrelas (1-5)

### Sprint 1.5

Book-13 Página do livro com nota média

Book-14 Seguir outros leitores

Book-15 Curtir review

# Definition of Ready (DoR)

* Descrição da história
* Critérios de aceitação
* Dependências resolvidas
* Estimativa pela equipe

# Definition of Done (DoD)

* Código revisado
* Testes finalizados
* PO validou
* Documentação atualizada